Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

PMP Suite: Plataforma integral para la gestión y trazabilidad del mantenimiento de validadores y consolas del transporte público

Rafael Oteiza · Ingeniería en Informática · Sede San Joaquín

Fase 2 · Metodología en cascada · Corte documental: 13 de octubre de 2026

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

Antecedentes para la evaluación formativa

Proyecto grupal: Luis Arenas · Matías Garrido · Rafael Oteiza. Evidencia individual presentada por Rafael Oteiza. Corte: 13 de octubre de 2026. Esta pauta corresponde a heteroevaluación; se conserva sin asignar calificaciones, marcar niveles ni atribuir retroalimentación al docente. Se completan los antecedentes y evidencias necesarios para que el docente la aplique.

Indicador 1  Ajustes y fundamento

El informe 2.4 identifica el cambio de metodología a cascada, conserva objetivos y documenta las mejoras de roles, Mobile, Web, reportes y análisis. Se justifican por trazabilidad, seguridad y claridad operacional. Se detallan facilitadores, dificultades y acciones pendientes. La retroalimentación docente aún no aportada no se da por recibida.

Indicador 2  Metodología pertinente

Cascada se organiza en requisitos, diseño, construcción/integración, verificación y entrega. Cada etapa tiene artefactos y criterios de salida. El cambio respecto de Fase 1 es explícito y no altera ese documento histórico. Los retornos por defectos o cambios se gestionan con registro de impacto y nueva verificación.

Indicador 3  Evidencias del avance

Evidencia histórica del 09-10-2026: backend 118/118 pruebas aprobadas; Mobile 210/210 con mocks; RBAC HTTP aislado, 99 solicitudes verificadas. El informe de esa fecha registra TypeScript y build Web aprobados y 176/177 pruebas Web, con un fallo de mock. Estos resultados no fueron ejecutados nuevamente al redactar Fase 2.

Actualización Web del 12-10-2026: 37 páginas, 36 patrones de rutas protegidas y tres públicas revisados; matriz de 252 combinaciones rol-ruta. Se registraron 3.440 comprobaciones de renderizado y navegación sin fallos en Chromium con fixtures aislados, en ambos temas y anchos de 320 a 1.920 px. Incluye estados con datos, vacíos, carga, error, acceso denegado y navegación por teclado.

Regresión Web más reciente documentada: 203/204 pruebas aprobadas. Persiste un fallo anterior en requirements.frontend.test.mjs por un mock Mobile que no exporta useAuth. TypeScript y build de producción aprobados. No hay script lint configurado; por tanto, lint no puede declararse aprobado. Las comprobaciones visuales no equivalen a 3.440 pruebas físicas ni a sesiones reales de cada usuario.

Ciclo funcional simulado del 12-10-2026: 20/20 activos completaron el circuito; diez validadores y diez consolas, con 60/60 OS cerradas, 930 eventos marcados como sintéticos y 1.126 pasos combinados documentados. Incluye falta de repuestos, PoD, NFF y rechazo QA con nuevo ciclo. Los datos del lote fueron persistidos con autorización previa; la presente elaboración documental no añade ni modifica registros.

Corrección de identidad del lote: consolas Waysion N9715 con series 9715B669769901–9715B669769910; se conservaron los mismos 20 activos, 60 OS, relaciones y fechas. La verificación histórica informa 2.166 filas comparadas en 26 tablas y ausencia de referencias antiguas en el alcance revisado. No se repitieron movimientos para corregir la identidad.

Limitaciones de cierre. Permanecen la comprobación nativa de cámara/QR, PoD, teclado y continuidad de sesión en dispositivos iOS/Android reales; la aceptación física del proceso; las pruebas finales de rendimiento y seguridad en el entorno objetivo; la corrección del mock y la revisión docente. No se declara certificación productiva, precisión predictiva ni cumplimiento total de todas las funciones por el solo éxito del lote simulado.

Indicador 4  Calidad disciplinar

Pruebas: diseño mediante matriz, aplicación mediante resultados fechados y mejora mediante correcciones verificadas. Gestión: planificación y monitoreo actualizados. Datos: modelo relacional y conservación de trazabilidad. Software: construcción e integración de Web, Mobile y API. La implantación final y aceptación física requieren evidencia adicional; no se presume logro total de todos los indicadores.

Indicador 5  Comunicación en inglés

Los informes grupales incluyen resumen en español y abstract en inglés, además de conclusión y reflexión individual de Rafael en inglés. Las otras contribuciones personales deberán ser aportadas por sus autores. La evaluación del nivel de inglés corresponde al docente.

Cuestiones para retroalimentación docente

Confirmar la adecuación de cascada y sus criterios de salida al proyecto ya avanzado; validar la planificación en semanas relativas frente al calendario académico real.

Definir evidencia de aceptación física y pruebas nativas necesaria para el cierre; precisar exigencias finales de seguridad, rendimiento y despliegue dentro del alcance académico.

Revisar correspondencia entre indicadores, anexos, referencias y resultados; acordar el tratamiento de la incidencia de mock y de las limitaciones pendientes.

Evaluación docente: pendiente de aplicación. Observaciones, acuerdos, fecha de devolución y calificación: por registrar por el docente. No se completa una firma ni una aprobación inexistente.

Technical summary for review

PMP Suite integrates maintenance management and traceability for public transport validators and consoles through a web application, a mobile client and an API connected to PostgreSQL and Firebase Authentication. Phase 2 confirms a waterfall methodology and consolidates requirements, design, implementation, verification and delivery through reviewable artifacts. The documented scope includes seven separate roles, physical custody, maintenance, quality assurance, stock, restricted technical history, Excel reports and read-only operational analysis. Available evidence includes automated tests, responsive interface checks and a synthetic lifecycle involving twenty assets. The integrated solution has verifiable progress, while native device checks, physical acceptance, final security and performance testing, and one test-mock defect remain open. Recurrence analysis supports inspection and replenishment decisions; it is neither a trained predictive model nor proof of causation.

Referencias para revisar

[E1] Equipo PMP Suite. Fase 1, Guía de Definición del Proyecto APT (Español), apartados 2–8. Documentacion Capstone/Fase 1/Evidencias Grupales. Fuente de objetivos, competencias, integrantes, responsabilidades y cronograma original.

[E3] Equipo PMP Suite. ERS_PMP_Suite_V2.0.md y matriz de requerimientos. Carpeta 01_Requerimientos. Base de alcance, definiciones, reglas y requisitos.

[E4] Equipo PMP Suite. Arquitectura_Integral_PMP_Suite_V2.0.md, MODELO_DATOS_DICCIONARIO_V2.0.md, MODELO_ESTADOS_EVENTOS_V2.0.md y CATALOGO_API_V2.0.md. Carpeta 02_Arquitectura. Consultados para arquitectura, datos, autorización y flujos.

[E5] Equipo PMP Suite. INFORME_PRUEBAS_V2.0.md, RBAC_SEGURIDAD_V2.0.md y MATRIZ_TRAZABILIDAD_V2.0.md. Carpeta 08_Pruebas. Resultados históricos con corte 09-10-2026; no representan una nueva ejecución.

[E6] Equipo PMP Suite. CIERRE_CICLO_20_ACTIVOS_2026-10-12.md y evidencias/cierre_ciclo20_2026-10-12/RESULTADOS.json, PASOS_COMPLETOS.csv y fichas por activo. Carpeta 08_Pruebas. Evidencia del ciclo sintético, resultados y límites.

[E7] Equipo PMP Suite. CORRECCION_SERIES_CONSOLAS_CICLO20_2026-10-12.md y evidencias/correccion_series_ciclo20_2026-10-12/VERIFICACION.json. Carpeta 08_Pruebas. Integridad de identidades y trazabilidad.

[E8] Auditoría Web 12-10-2026. .local/pmp-verification/global-ui-2026-10-12/resultado-auditoria.json y final/after/role-route-matrix.json; logs global-ui-tests-final.log y global-ui-build-final.log en .local/pmp-verification. Evidencia local de 3.440 comprobaciones, regresión y build; conservar estos archivos junto al repositorio para su revisión.

[E9] Código consultado al 13-10-2026: 03_Backend/pmp-api/src/services/maintenanceAnalysis.js; 06_ModelosIA/src/analyzer.py; 04_Frontend/src/pages/ReportsPage.tsx y src/utils/excelReport.ts; 07_Mobile/src/screens/SettingsScreens.js y src/services/accountSecurity.js. Fuente primaria para analítica, exportaciones y cuenta Mobile. La lectura de código confirma implementación, no una prueba de campo nueva.