|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

No puedo afirmar que todas las actividades hayan terminado dentro de los plazos originales: existen pendientes de validación física, pruebas nativas, seguridad/rendimiento y una incidencia de mock Web. Sí puedo contrastar avances de análisis, diseño, integración y pruebas al 10-10-2026. La carta Gantt de Fase 1 solapaba diseño y construcción. En Fase 2 confirmo cascada y propongo ordenar la referencia de dieciocho semanas en requisitos S1–S4, diseño S5–S6, construcción S7–S12, verificación S13–S15 y entrega S16–S18, con documentación transversal. Esta planificación actualizada no inventa fechas de ejecución ni aprobación docente. Han facilitado el avance el conocimiento del proceso de mantenimiento, la arquitectura documentada y los componentes reutilizables. Han dificultado el cierre la amplitud de los roles, la integración Web/Mobile y la necesidad de distinguir simulaciones de confirmaciones físicas reales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He orientado el tratamiento de dificultades a conservar identidad, permisos y trazabilidad. La separación de siete roles, el historial técnico restringido y la corrección documentada de series muestran por qué una interfaz correcta necesita contratos y datos coherentes. Para continuar, registraré cada pendiente con responsable, evidencia esperada y criterio de cierre. Priorizaré el defecto del mock, las pruebas nativas y las revisiones finales de seguridad/rendimiento. Los cambios deberán volver a su requisito y diseño de origen antes de implementarse y verificarse; no se considerará suficiente que una pantalla cargue. Mantendré el lote de veinte activos identificado como sintético y no presentaré sus eventos como trabajo físico real. También evitaré convertir intervalos observados o un índice heurístico en una predicción garantizada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el avance como sólido en integración y documentación técnica, pero todavía incompleto en aceptación final. Destaco la articulación entre procesos, datos y autorización, coherente con mis fortalezas de arquitectura, backend y gestión identificadas en Fase 1. La evidencia Web más reciente registra 203/204 pruebas aprobadas, build y TypeScript correctos, y 3.440 comprobaciones visuales sin fallos con fixtures. Esto permite sustentar mejoras de interfaz; el mock pendiente y la ausencia de pruebas nativas nuevas impiden afirmar validación total. Para mejorar, debo fortalecer automatización, observabilidad, seguridad y despliegue, mantener el registro de resultados actualizado y evitar que la documentación se adelante a la evidencia. Esta reflexión continúa mis oportunidades de mejora de Fase 1.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Necesito confirmar con el docente cómo formalizar los documentos finales. Preguntas para revisión: ¿son suficientes la matriz por requisito, las pruebas aisladas y el ciclo sintético si la aceptación física se presenta por separado? ¿Qué pruebas de seguridad/rendimiento deben quedar cerradas en el semestre? ¿Cómo debe presentarse la conclusión individual de cada integrante y la comunicación en inglés?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría las responsabilidades de Fase 1: Rafael en coordinación, arquitectura/backend/datos; Matías en requerimientos, documentación y trazabilidad; Luis en frontend/Web/Mobile. La evidencia consultada no permite afirmar que el equipo haya acordado una reasignación distinta. Propongo distribuir las tareas de cierre dentro de esos ámbitos: Rafael revisa riesgos técnicos y criterios de aceptación, Luis organiza pruebas de navegación/dispositivos y Matías consolida evidencias y correspondencia con requisitos. Los tres revisan el resultado integrado. Esta distribución de pendientes debe confirmarse por el equipo y no certifica aportes individuales ya realizados.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La definición de funciones complementarias es una fortaleza del trabajo grupal: permite relacionar documentación, interfaz y núcleo técnico. El resultado integrado es observable en el repositorio, pero no basta para evaluar por sí solo participación, coordinación o cumplimiento individual de cada compañero. Mejoraría la revisión conjunta de los entregables de cascada, el registro de decisiones y la identificación del responsable de cada pendiente. Antes de entregar, cada integrante debe validar lo que se le atribuye y aportar sus conclusiones personales; el docente conserva la evaluación del desempeño grupal.