METODOLOGÍA TRADICIONAL · CASCADA

Cierre e Innovación del Proyecto

Aporte, resultados y condiciones de aceptación del Proyecto APT

| Documento | Cierre e Innovación del Proyecto |
| --- | --- |
| Versión | V2.0 · Metodología en cascada |
| Equipo | Rafael Oteiza · Matías Garrido · Luis Arenas |
| Estado | Revisión documental · 14 de octubre de 2026 Aceptación académica y operacional pendiente |

PMP Suite · Tecnología que mantiene tu operación en movimiento

## 1 Innovación aplicada

¿Qué problema resuelve? La dispersión de registros de identidad, guías, diagnóstico, repuestos y QA. La plataforma permite reconstruir el recorrido del activo y distinguir tránsito, recepción efectiva y trabajo técnico.

¿Qué hace diferente a la solución? Integra identidad tipo más serie, evidencia del ciclo y custodia física con siete roles. Una lectura no mueve el equipo; recepción inicial no crea OS ficticia; rechazo QA exige nuevo recorrido por Bodega y recepción Lab. Bridge conserva referencias sin mover stock.

¿Qué valor agrega? Un historial centralizado y responsabilidad explícita de custodia, con información para revisar decisiones. Reducir ambigüedad y retrabajo es valor esperado; no se declaran porcentajes de mejora sin línea base ni medición autorizada.

La analítica es descriptiva y heurística, sin entrenamiento predictivo certificado. El aporte es contextual al mantenimiento; no demuestra novedad tecnológica general ni decisiones automáticas. Este cierre complementa la pauta académica y no inventa reflexiones personales o aprobaciones.

# 2 Resultados límites y condiciones de cierre

Corte reportado 14-10-2026: Backend 125/125, Web 284/284 y Mobile 210/210; build Web, exportaciones Expo Android/iOS y pip check correctos. No se reejecutaron para elaborar estos entregables. Los totales no se suman como cobertura única: hay casos compartidos. Mocks, bundles e históricos no acreditan validación física.

La corrección de navegación de recepción tuvo regresión aislada 145/145 y TypeScript/build correctos; su visita real sigue pendiente. Se contrastó el esquema de 26 tablas del respaldo sin ejecutar restauración. Docker se documenta como propuesta, con implementación y ensayo pendientes.

| Pendiente | Siguiente acción y evidencia mínima |
| --- | --- |
| Validación real · P0 | Por asignar. Confirmar entorno separado y cuentas/datos autorizados; recorrer siete roles y dispositivos. Ficha esperado/observado y soporte por rol y equipo. |
| Simulación integrada · P1 | Por asignar. Preparar fixtures/recursos descartables y ejecutar ciclo actual. Comando, versión, resultados e integridad reproducibles. |
| Instalación y recuperación · P1 | Por asignar. Obtener catálogos e identidades aprobados; instalar y restaurar en destino separado. Registro de integridad y acceso. |
| Rendimiento y Docker | Por asignar. Acordar metas del SRS y probarlas; construir imágenes y ensayar Compose si se adopta. Métricas y arranque verificables. |
| Entrega académica · P0 | Por asignar. Revisar pauta/evidencias y cargar para el 23-10-2026. Comprobante de carga y aceptación de la instancia competente. |

Para comprobar el valor, comparar tiempos de reconstrucción del historial, integridad de evidencia y discrepancias de custodia con una muestra y período acordados. No hay medición vigente que permita atribuir mejoras cuantitativas al sistema.

El paquete cubre inicio, SRS, diseño con UML y datos, pruebas, despliegue e innovación; la Gantt ordena semanas 1 a 18. Las aprobaciones corresponden al equipo, al mandante y a la instancia académica según su atribución. La revisión documental no sustituye sus decisiones ni acredita publicación o puesta en producción.

Único resumen operativo de resultados y pendientes

Matriz vigente y aceptación por requisito