# Inicio del proyecto PMP Suite

Problema, alcance y organización del Capstone

Versión V2.0 · Revisión 14 de octubre de 2026

PMP Suite integra el seguimiento del mantenimiento de validadores y consolas del transporte público. El proyecto se encuentra en verificación y documentación; la entrega y presentación están fijadas para el 23 de octubre de 2026. La aceptación académica y operacional sigue pendiente.

## Contexto y problema

El proceso descrito en el contexto del proyecto distribuye series, guías, diagnósticos, repuestos y resultados QA entre planillas, correos y registros técnicos. Esa dispersión dificulta identificar el equipo, reconstruir su custodia y distinguir una salida en tránsito de una recepción efectiva. El AS IS representa este diagnóstico del proceso; no es una medición de campo realizada en este cierre.

## Objetivo general

Desarrollar e integrar una plataforma funcional que centralice y haga trazable el ciclo físico y técnico de los equipos, apoyando la gestión operacional y la toma de decisiones.

## Objetivos específicos

Analizar la problemática, los actores y las reglas verificables del mantenimiento.

Diseñar arquitectura, datos, seguridad y procesos coherentes con los requisitos.

Integrar API, Web, Mobile, persistencia, identidad y analítica existente.

Verificar funciones, permisos y transiciones con pruebas diferenciadas de la validación física.

Documentar instalación, decisiones, resultados y condiciones de cierre.

## Alcance y exclusiones

Incluye activos, casos y OS, retiro, Bodega, Laboratorio, QA, repuestos, instalación, trazabilidad, administración, reportes y analítica histórica. Bridge conserva correlaciones externas. Quedan fuera una integración productiva con sistemas externos, la certificación de producción y un modelo predictivo entrenado. Este cierre corrige pruebas y documentación, sin agregar funciones.

# Participantes y condiciones de trabajo

| Participante | Responsabilidad en el sistema |
| --- | --- |
| Logística | Maestros, recepción, despacho, asignación de retiros y repuestos. |
| Jefe de Laboratorio | Custodia Lab, asignación y supervisión del área. |
| Técnico Lab | Diagnóstico, intervención, pruebas y cierre de sus OS. |
| QA | Recepción, pruebas, dictamen y salida física. |
| Técnico Terreno | Reporte de falla, retiro e instalación asignados. |
| Admin y Gerente | Admin gestiona usuarios y consulta; Gerente consulta sin operar. |
| Equipo y evaluación académica | Desarrollo, evidencias, revisión del alcance y aceptación de la entrega. |

## Organización de referencia

Los documentos grupales de Fase 2 asignan a Rafael Oteiza coordinación, arquitectura, Backend y datos; a Matías Garrido requisitos y documentación; y a Luis Arenas Frontend, Web y Mobile. Estas responsabilidades no constituyen firmas de aprobación ni reflexiones personales de los integrantes.

| Riesgo o restricción | Tratamiento y condición |
| --- | --- |
| BD y Firebase compartidos | Conservar credenciales y datos. Probar con mocks o recursos descartables. |
| Instalación independiente incompleta | Obtener catálogos e identidades aprobados y ensayar recuperación separada. |
| Validación física pendiente | Comprobar roles, cámara, QR, PoD, teclado y sesión en equipos reales. |
| Plazo del 23 de octubre | Priorizar defectos y entrega verificable; registrar cualquier cambio de alcance antes de implementarlo. |

# Metodología y criterios de entrega

La metodología vigente es cascada. Fase 2 confirma esta decisión respecto de la propuesta iterativa previa: requisitos, diseño, construcción, verificación y entrega tienen productos y criterios de salida. Las correcciones regresan de forma controlada a la fase afectada; no implican aprobación retroactiva de sus entregables.

| Fase | Producto y criterio de salida |
| --- | --- |
| Requisitos | ERS, matriz y SRS: alcance, roles y aceptación coherentes. |
| Diseño | Arquitectura, modelo de datos y diagramas contrastados con implementación. |
| Construcción | Componentes integrados y contratos existentes conservados. |
| Verificación | Pruebas reproducibles, incidencias resueltas y límites explícitos. |
| Entrega | Cinco Word, guía de instalación, cierre y presentación cargados y revisados antes del 23-10-2026. |
| Mantenimiento | Cambios posteriores evaluados por impacto y verificados antes de incorporarlos. |

## Control de cambios y aceptación

Un cambio debe indicar motivo, requisito afectado, impacto en datos, permisos, interfaces y plazo, responsable de decisión y prueba de cierre. Las precisiones de RF-IA-004, RF-TRZ-005 y RF-DASH-009 sincronizan documentación con la matriz vigente; no autorizan cambios silenciosos de alcance.

El proyecto cierra cuando no existan defectos bloqueantes, las evidencias por rol y dispositivo estén registradas, los documentos sean legibles y las referencias existan, y el equipo confirme la carga y revisión académica. Los resultados automatizados no sustituyen la aceptación del proceso físico.

## Fuentes localizables

Documentacion Capstone/ESTADO_Y_PENDIENTES.md: único corte de resultados y pendientes.

01_Requerimientos/ERS_PMP_Suite_V2.0.md y 08_Pruebas/MATRIZ_TRAZABILIDAD_V2.0.md.

Documentacion Capstone/00_PROBLEMATICA_Y_CONTEXTO_V2.0.md y BPMN/BPMN_AS_IS_V2.0.bpmn.

Documentacion Capstone/Fase 2/Evidencias Grupales: pautas 2.4 DesarrolloProyecto APT y 2.6 Informe Final Proyecto APT.