Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luis Arenas / Matias Garrido / Rafael Oteiza |
| --- | --- |
| Rut | 20.814.524-K / 18.938.822-5 / 16.742.803-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | PMP Suite: Plataforma integral para la gestión y trazabilidad del mantenimiento de validadores y consolas del transporte público |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos informáticos; desarrollo e integración de software; arquitectura de soluciones; modelamiento y gestión de datos; aseguramiento de calidad. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos; construir modelos de datos escalables; desarrollar e integrar una solución de software; diseñar y aplicar pruebas de validación; proponer mejoras basadas en resultados y requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El mantenimiento de validadores y consolas utilizadas en el transporte público involucra múltiples actores, ubicaciones y etapas: retiro en terreno, traslado, recepción logística, diagnóstico, reparación, certificación y devolución. Cuando la información se administra mediante registros separados, se dificulta conocer el estado real de cada equipo, reconstruir su historial, controlar tiempos, relacionar fallas recurrentes y disponer oportunamente de repuestos. PMP Suite aborda esta problemática en un contexto organizacional vinculado al soporte tecnológico del transporte público en Chile. La situación impacta a técnicos, jefaturas, logística, laboratorios, áreas de calidad y clientes responsables de la continuidad operacional. Su relevancia para la Ingeniería en Informática radica en que requiere analizar procesos, estructurar datos, integrar componentes y diseñar una solución segura y trazable. El aporte esperado es una fuente centralizada de información que apoye la coordinación, reduzca pérdidas de trazabilidad y entregue antecedentes confiables para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca diseñar, desarrollar, integrar y validar PMP Suite, una plataforma tecnológica funcional que centralice la gestión integral y la trazabilidad del ciclo de mantenimiento de validadores y consolas utilizadas en el transporte público. La solución contemplará usuarios con roles diferenciados, órdenes de servicio, estados y transiciones controladas, historial de eventos, retiro e instalación de equipos, diagnóstico técnico, movimientos logísticos, gestión de repuestos y stock, control de calidad e indicadores operacionales, integrando los principales procesos de terreno, logística, laboratorio y certificación. Durante el semestre se trabajará con un alcance funcional priorizado y controlado, orientado a consolidar una solución completa y demostrable dentro del contexto académico. Primero se formalizarán y validarán los requerimientos y procesos; luego se consolidarán la arquitectura y el modelo de datos; posteriormente se integrarán los componentes principales y se ejecutarán pruebas funcionales e integrales. El resultado esperado es una versión funcional, integrada, demostrable y documentada de PMP Suite, preparada técnicamente para una futura implementación en un entorno organizacional real, sin considerar dentro del alcance académico su puesta en producción definitiva. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | PMP Suite es pertinente con el perfil de egreso porque integra competencias centrales de Ingeniería en Informática. La gestión de proyectos permitirá definir alcance, actividades, riesgos, recursos y evidencias. El modelamiento de datos será necesario para representar equipos, usuarios, ubicaciones, órdenes de servicio, eventos y existencias manteniendo integridad y trazabilidad. El desarrollo de software permitirá construir e integrar interfaz, servicios, autenticación y persistencia. Las pruebas de validación permitirán comprobar reglas de negocio, permisos, transiciones de estado y resultados esperados. Estas competencias no se aplican de forma aislada: su integración es necesaria para que la propuesta responda a la problemática y pueda evolucionar de manera ordenada y escalable. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan a la gestión de proyectos tecnológicos, la transformación digital, el análisis de procesos, el desarrollo de software y el diseño de soluciones aplicadas a necesidades reales. PMP Suite refleja estos intereses porque aborda una problemática operacional real y exige coordinar la visión de negocio con decisiones de arquitectura, datos, desarrollo e integración. El proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos demostrar que podemos levantar requerimientos, planificar y gestionar su ejecución, diseñar una arquitectura, desarrollar componentes de backend y frontend, organizar y explotar datos, validar una solución integrada y documentar técnicamente sus resultados. Asimismo, fortalecerá nuestras competencias en pruebas, despliegue, seguridad, experiencia de usuario y comunicación de decisiones técnicas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible si se mantiene un alcance funcional priorizado y controlado. Se dispone del semestre, las horas de la asignatura y un equipo de trabajo conformado por Luis Arenas, Matias Garrido y Rafael Oteiza, con responsabilidades complementarias en frontend, backend, datos, arquitectura y gestión del proyecto. Además, se cuenta con computadores, entornos de desarrollo, herramientas de documentación, control de versiones y tecnologías de uso libre, junto con conocimiento previo del proceso de mantenimiento y documentación técnica que facilita el levantamiento de requerimientos. Los principales riesgos son el crecimiento del alcance, la disponibilidad limitada de actores externos, la integración entre tecnologías y el tiempo requerido para pruebas. Para abordarlos se priorizarán los flujos y funcionalidades críticas, se utilizarán datos ficticios o anonimizados, se trabajará por incrementos y se registrarán los riesgos y cambios. No se considerará como requisito de esta fase una implantación productiva en la infraestructura de una organización. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e integrar PMP Suite como una plataforma funcional que centralice y haga trazable el ciclo de mantenimiento de validadores y consolas del transporte público, apoyando la gestión operacional y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y documentar la problemática, actores, requerimientos y reglas de negocio de los procesos priorizados. 2. Diseñar la arquitectura de la solución y un modelo de datos relacional que asegure integridad, seguridad y trazabilidad. 3. Desarrollar e integrar los módulos de usuarios, equipos, órdenes de servicio, eventos, diagnóstico, logística, repuestos y control de calidad. 4. Validar el funcionamiento mediante casos de prueba funcionales, de permisos, reglas de negocio e integración. 5. Documentar resultados, limitaciones y recomendaciones de continuidad. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo iterativa e incremental, apoyada en prácticas de ingeniería de software y gestión de proyectos. El trabajo se organizará en las siguientes etapas: 1. Definición y alcance: análisis del problema, actores, requerimientos, restricciones, riesgos y criterios de aceptación. 2. Diseño: modelamiento de procesos, arquitectura, datos, interfaces y reglas de negocio. 3. Construcción incremental: implementación de funcionalidades priorizadas por flujo, integrando frontend, servicios, autenticación y base de datos. 4. Verificación: ejecución de pruebas funcionales, de roles, transiciones, integridad e integración; registro y corrección de hallazgos. 5. Cierre académico: preparación de evidencias, documentación técnica, demostración funcional de PMP Suite y análisis de resultados. El proyecto será desarrollado en conjunto por Luis Arenas, Matias Garrido y Rafael Oteiza, con responsabilidades principales diferenciadas. Rafael Oteiza asumirá el rol de Líder del Proyecto / Arquitecto de Solución, siendo responsable de la visión técnica general, la definición de la arquitectura, el diseño e integración del backend, el modelamiento y estructura de la base de datos, las reglas de negocio, la integración entre componentes y la toma de decisiones técnicas del proyecto, además de coordinar el avance general del equipo. Matias Garrido asumirá el rol de Requirements & Documentation Lead, responsabilizándose principalmente del levantamiento y gestión de requerimientos, documentación técnica y académica, trazabilidad, seguimiento de evidencias y apoyo en procesos de validación y pruebas, colaborando adicionalmente en tareas de backend y datos cuando sea necesario. Luis Arenas asumirá el rol de Tech Lead / Frontend, responsabilizándose del desarrollo de las interfaces web y móvil, UX/UI, React, dashboards, flujos de usuario y visualización de indicadores. Los tres integrantes participarán transversalmente en la integración, revisión y pruebas de la solución. El avance será revisado periódicamente y los ajustes de alcance se priorizarán de acuerdo con los objetivos y necesidades del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición, requerimientos y trazabilidad del proyecto | Problema, alcance, actores, requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación, objetivos, metodología, riesgos y matriz de trazabilidad. | Permite comprobar que la propuesta responde a una necesidad definida, que los requerimientos son verificables y que existe coherencia entre alcance, objetivos y planificación. |
| Avance | Diseño técnico y arquitectura de la solución | Arquitectura de componentes y servicios, modelo de datos, flujos, roles, estados, interfaces, decisiones técnicas, diagramas UML y definición de integración entre frontend, backend y base de datos. | Evidencia la aplicación de competencias de arquitectura, modelamiento de datos e integración, estableciendo una base técnica trazable antes de consolidar el desarrollo. |
| Final | Plataforma integrada y repositorio de desarrollo | Versión funcional e integrada de PMP Suite con frontend, backend, base de datos, autenticación, reglas de negocio y ejecución demostrable de los procesos priorizados. Incluye repositorio GitHub, README e historial de versiones y contribuciones. | Permite verificar el funcionamiento integral de la solución, el cumplimiento de los requerimientos y la evidencia del trabajo realizado por el equipo durante el semestre. |
| Final | Pruebas, despliegue y documentación final | Casos y resultados de pruebas funcionales, integración, seguridad y rendimiento; incidencias y correcciones; documentación técnica y académica, manual de despliegue, Docker/variables de entorno, conclusiones y recomendaciones. | Demuestra validación técnica, trazabilidad de resultados, capacidad de despliegue y calidad de la documentación necesaria para comunicar y mantener la solución desarrollada. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de requerimientos y documentación | Definir alcance, requerimientos y evidencias | Levantar y formalizar la problemática, actores, requerimientos, reglas de negocio, restricciones, riesgos y criterios de aceptación. Mantener la matriz de trazabilidad y organizar las evidencias académicas y técnicas del proyecto. | Antecedentes del proceso, ERS/SRS, plantillas institucionales, entrevistas o supuestos documentados, matriz de trazabilidad, repositorio GitHub y tablero de seguimiento. | Semanas 1 a 4 y seguimiento transversal | Matias Garrido (Requirements & Documentation Lead) / Rafael Oteiza (validación) | Matias lidera requerimientos, trazabilidad y documentación en conjunto con Luis. Rafael valida el alcance y su viabilidad técnica. Riesgo: cambios de alcance; mitigación: control de versiones, criterios de aceptación y priorización. |
| Arquitectura de soluciones y modelamiento de datos | Diseñar arquitectura y estructura de datos | Definir la arquitectura integral, componentes, servicios, comunicaciones, flujos, roles y estados. Diseñar y validar el modelo relacional, integridad, seguridad, reglas de negocio y estrategia de integración entre backend, base de datos y demás componentes. | Herramientas de diagramación, C4/UML, PostgreSQL, ERD, diccionario de datos, documentación técnica, repositorio y herramientas de diseño de API. | Semanas 2 a 6 | Rafael Oteiza (Líder del Proyecto / Arquitecto de Solución) | Rafael lidera las decisiones de arquitectura, backend y base de datos. Matias apoya la trazabilidad documental. Riesgo: inconsistencias entre diseño y requerimientos; mitigación: revisiones técnicas y trazabilidad. |
| Desarrollo backend, base de datos e integración | Construir backend, datos y servicios | Implementar y evolucionar API, autenticación, acceso a PostgreSQL, reglas de negocio, seguridad, consultas, transacciones e integración de servicios para usuarios, equipos, OS, eventos, diagnóstico, logística, repuestos, QA e indicadores. | IDE, Node/Express y servicios definidos, PostgreSQL, Firebase/Auth, herramientas de API, GitHub, documentación de endpoints y entornos de prueba. | Semanas 4 a 13 | Rafael Oteiza (Líder del Proyecto / Arquitecto de Solución) Luis Arenas (Tech Lead / Frontend) | Rafael lidera la construcción e integración técnica del núcleo de la solución. Riesgo: errores de integración, seguridad o consistencia de datos; mitigación: transacciones, validaciones, pruebas de API y revisión incremental. Para su revisión en complemento con Luis |
| Desarrollo frontend y experiencia de usuario | Construir interfaces y flujos | Implementar y ajustar interfaces web y móvil, componentes React, UX/UI, dashboards, navegación, formularios, flujos por rol y visualización de indicadores, integrándolos con los servicios disponibles. | IDE, React, Vite, herramientas UX/UI, navegador, APIs, GitHub y herramientas de validación de interfaz. | Semanas 5 a 13 | Luis Arenas (Tech Lead / Frontend) | Luis lidera el frontend web y móvil y la experiencia de usuario. Riesgo: diferencias entre interfaz y API; mitigación: integración continua, revisión de contratos y validación de flujos por rol. |
| Integración, aseguramiento de calidad y pruebas | Validar la solución integrada | Integrar frontend, backend y datos; diseñar y ejecutar pruebas funcionales, unitarias, de integración, permisos, reglas de negocio, transiciones, seguridad y rendimiento; registrar hallazgos, evidencias y correcciones. | Matriz de pruebas, datos ficticios o anonimizados, herramientas de API, navegador, repositorio, bitácora, evidencias y herramientas de medición. | Semanas 9 a 15 | Rafael Oteiza / Matias Garrido / Luis Arenas | Rafael lidera integración y resolución técnica; Matias organiza trazabilidad y evidencias de prueba; Luis valida flujos e interfaces. Riesgo: cobertura insuficiente; mitigación: priorizar flujos críticos y criterios de aceptación. |
| Gestión del proyecto, documentación, despliegue y cierre | Consolidar resultados y entrega final | Controlar avance y ajustes; consolidar documentación, manuales, anexos y evidencias; preparar despliegue reproducible, README, Docker y variables de entorno; analizar resultados y preparar demostración, informe y presentación final. | Bitácora, tablero de seguimiento, GitHub, resultados de pruebas, plantillas institucionales, documentación técnica, Docker, capturas y material de presentación. | Semanas 13 a 18 | Rafael Oteiza (coordinación) / Matias Garrido (documentación) / Luis Arenas (frontend y demostración) | Rafael coordina el cierre general y técnico; Matias lidera la consolidación documental y trazabilidad; Luis prepara evidencias de interfaz y apoyo a la demostración. Riesgo: documentación tardía; mitigación: evidencia continua desde el inicio. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requerimientos y planificación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelamiento de datos |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend, base de datos e integración |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend web y móvil |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, integración y validación |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación, trazabilidad y evidencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| Cierre, despliegue y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |