METODOLOGÍA TRADICIONAL · CASCADA

Acta de Constitución del Proyecto

PMP Suite · Definición y alcance del Proyecto APT

| Documento | Acta de Constitución del Proyecto |
| --- | --- |
| Versión | V2.0 · Metodología en cascada |
| Equipo | Rafael Oteiza · Matías Garrido · Luis Arenas |
| Estado | Revisión documental · V2.0 Aceptación académica y operacional pendiente |

PMP Suite · Tecnología que mantiene tu operación en movimiento

## Propósito del proyecto

PMP Suite centraliza el mantenimiento de validadores y consolas mediante identidad del activo, custodia física y trazabilidad de cada intervención. Este documento fija el problema, el alcance del MVP y las condiciones de revisión del proyecto Capstone de Ingeniería en Informática, Duoc UC.

La solución integra Web, Mobile, API, PostgreSQL, Firebase y analítica histórica. Este documento no acredita aprobación del mandante ni aceptación académica; las condiciones de entrega se conservan en Cierre e Innovación.

Contenido: problema y objetivos; alcance y restricciones; planificación, responsabilidades, riesgos y aprobación.

# 1 Problema objetivos y alcance

## Problema u oportunidad

Los registros de series, guías, fallas, reparaciones, repuestos y QA se distribuyen entre distintas áreas. Esa dispersión dificulta reconstruir quién tiene el equipo y qué trabajo se efectuó. Un despacho, una lectura de código y una recepción son hechos diferentes que deben conservarse como tales.

## Objetivo general y objetivos específicos

Desarrollar e integrar una plataforma que haga trazable el ciclo físico y técnico de los equipos y entregue información coherente a la operación. Para lograrlo: especificar reglas verificables; relacionar activo, caso, OS, evidencia y evento; controlar permisos y transiciones; ofrecer reportes históricos; y verificar el producto con pruebas y documentación reproducible.

## Alcance del MVP y justificación

Incluye registro y recepción inicial, requerimientos y OS, retiro, Bodega, Laboratorio, QA, repuestos, despacho e instalación, usuarios, trazabilidad y reportes. La identidad tipo más serie y la evidencia por ciclo conectan el registro digital con la custodia. La analítica es descriptiva y heurística; apoya revisión humana y no decide movimientos ni acredita predicción entrenada.

| Usuarios o interesados | Participación |
| --- | --- |
| Admin y Gerente | Admin administra usuarios y consultas autorizadas, sin permisos operacionales automáticos. Gerente consulta indicadores, reportes y trazabilidad autorizada; no administra cuentas ni ejecuta movimientos. |
| Logística y Técnico Terreno | Registro, traslado, recepción, stock e instalación. |
| Jefe Lab, Técnico Lab y QA | Recepción, asignación, diagnóstico, reparación y calidad. |
| Equipo, mandante y evaluadores | Construcción, revisión de alcance y aceptación por la instancia competente. |

## Restricciones y supuestos

Equipo de tres integrantes y alcance acotado al MVP. Se requiere participación de usuarios y recursos autorizados para validar. La copia V2.0 sigue usando servicios compartidos; una carpeta nueva no aísla PostgreSQL ni Firebase. Se excluyen integración productiva automática externa, certificación de producción y nuevas capacidades predictivas. No hay presupuesto ni esfuerzo en horas formalmente aprobados.

# 2 Planificación responsabilidades y aceptación

La metodología en cascada organiza requisitos, diseño, construcción, pruebas y entrega. La Carta Gantt mantiene semanas relativas 1 a 18: no asigna fechas calendario ni representa avance ejecutado. La documentación acompaña cada fase y se consolida al cierre.

| Semanas | Trabajo y punto de control |
| --- | --- |
| 1–4 | Problema, requisitos y planificación. Hito S4: definición. |
| 5–6 | Arquitectura y datos; revisión antes de construir. |
| 7–12 | Backend, integración, Web y Mobile. Hito S9: avance. |
| 13–15 | Pruebas y revisión de evidencia. Hito S15: informe final. |
| 16–18 | Consolidación, entrega y preparación de comisión. Hito S18: comisión. |

Cronograma de 18 semanas

Responsabilidades de proyecto: Rafael Oteiza coordina arquitectura, Backend, datos e integración; Matías Garrido, requisitos, documentación y evidencias; Luis Arenas, Web, Mobile y experiencia de uso. La asignación de ejecutores y aprobadores de cada validación permanece pendiente. Mandante y patrocinador formal: por confirmar.

| Riesgo | Respuesta y condición de control |
| --- | --- |
| Cambio tardío de alcance | Evaluar impacto en requisitos, datos, permisos y plazo antes de aprobarlo. |
| Custodia o identidad incorrecta | Bloquear aceptación del flujo y repetir el caso con evidencia verificable. |
| Servicios compartidos | Disponer de entorno separado, cuentas y datos autorizados antes del recorrido. |
| Recuperación no comprobada | Ensayar instalación y restauración aisladas con catálogos aprobados. |

Entregables: SRS y matriz de 268 requisitos, Diseño, Plan de Pruebas, Manual Técnico, Cierre e Innovación, Carta Gantt y Modelo de Base de Datos; junto con el código del MVP. El Plan de Pruebas incorpora el corte reportado del 18-10-2026. La aceptación exige resolver bloqueantes, verificar recorridos y registrar evidencias y conformidades; no se incorporan firmas ni aprobaciones presuntas.

Resultados reportados y pendientes · Plan de Pruebas